ИНФОРМАЦИЯ

о реализации в 2024 году краевой адресной

инвестиционной программы

На реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и приобретению объектов в собственность Краснодарского края, включенных в краевую адресную инвестиционную программу, утвержденную приказом департамента строительства Краснодарского края от 13 января 2024 года № 2 "Об утвер-ждении краевой адресной инвестиционной программы на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", в 2024 году предусмотрено 49 372 138,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3 921 255,6 тыс. рублей.

По итогам 2024 года фактическое исполнение расходов бюджета Краснодарского края по главным распорядителям средств бюджета Краснодарского края составило 39 647 634,9 тыс. рублей, или 80,3 % от предусмотренного объема бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций
(далее – предусмотренный объем), в том числе средства федерального бюджета – 3 792 917,7 тыс. рублей, или 96,7 % от предусмотренного объема.

В разрезе государственных заказчиков:

департамент строительства Краснодарского края – 20 720 779,5 тыс. рублей, или 72,4 % от предусмотренного объема, из них средства федерального бюджета – 3 431 483,2 тыс. рублей, или 96,4 % от предусмотренного объема;

министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края – 11 867 416,2 тыс. рублей, или 90 % от предусмотренного объема, из них средства федерального бюджета – 261 434,5 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного объема;

министерство природных ресурсов Краснодарского края – 172 780,9 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного объема, из них средства федерального бюджета – 100 000,0 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного объема;

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края – 872,0 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного объема;

министерство здравоохранения Краснодарского края – 2 511 995,0 тыс. рублей, или 85,1 % от предусмотренного объема;

министерство труда и социального развития Краснодарского края – 30 000,0 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного объема;

министерство физической культуры и спорта Краснодарского края – 4 139 340,2 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного объема;

министерство культуры Краснодарского края – 189 333,1 тыс. рублей, или 98,3 % от предусмотренного объема;

департамент ветеринарии Краснодарского края – 15 118,0 тыс. рублей, или 19,5 % от предусмотренного объема.

Основной причиной неполного использования бюджетных ассигнований является необходимость проведения корректировки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.

В разрезе государственных заказчиков:

департамент строительства Краснодарского края – необходимость проведения корректировки проектной документации, получения положительного заключения государственной экспертизы, нарушение подрядными организациями сроков выполнения и иных условий государственных контрактов, незаключение государственных контрактов в связи с невыполнением предыдущих этапов строительства;

министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края – необходимость проведения корректировки проектной документации, получения положительного заключения государственной экспертизы, нарушение подрядными организациями сроков выполнения государственных контрактов, незаключение государственных контрактов в связи с невыполнением предыдущих этапов строительства;

министерство здравоохранения Краснодарского края – отсутствие документов для оплаты по факту поставки товаров, отсутствие на рынке медицинских изделий, предусмотренных в проектно-сметной документации по объектам, экономия в результате проведения конкурсных процедур;

министерство культуры Краснодарского края – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

департамент ветеринарии Краснодарского края – нарушение подрядными организациями сроков выполнения государственных контрактов.

В 2024 году введены в эксплуатацию следующие объекты:

"Поликлиника на 100 посещений в смену ГБУЗ "Калининская центральная районная больница" МЗ КК";

"Поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ "Новопокровская центральная районная больница" МЗ КК";

"Здание детской поликлиники на 150 посещений в смену и женской консультации на 50 посещений в смену ГБУЗ "Крыловская центральная районная больница" МЗ КК";

"Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ "Староминская центральная районная больница" МЗ КК";

"Поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ "Мостовская центральная  районная больница" МЗ КК";

"Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ "Кавказская центральная районная больница" МЗ КК";

"Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ "Павловская центральная районная больница" МЗ КК";

"Универсальный спортивный комплекс для игровых видов спорта в Апшеронском районе";

"Мостовой переход через ручей на автомобильной дороге п. Лазаревское – а. Тхагапш, км 10+915 в городе-курорте Сочи";

"Надземный пешеходный переход на автомобильной дороге г. Краснодар – г. Ейск, км 7+180 в городе Краснодар";

"Строительство автомобильной дороги Южный подъезд к г. Краснодару от автомобильной дороги А-146 Краснодар – Верхнебаканский".

В 2024 году приобретены следующие объекты:

"Объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ст-ца Елизаветинская, ул. им. Калинина, д. 56, приобретаемый с использованием субсидии в собственность Краснодарского края";

"Объект недвижимого имущества, приобретаемый с использованием субсидии, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, ул. Конгрессная, д. 2А, в собственность Краснодарского края";

"Объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Северная, д. 310";

"Объект недвижимого имущества, приобретаемый с использованием субсидии, предоставляемой государственному бюджетному учреждению, подведомственному министерству культуры Краснодарского края, на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Краснодарского края" ‒ 5 объектов (жилое помещение);

"Объект недвижимого имущества, приобретаемый с использованием субсидии, предоставляемой государственному бюджетному учреждению, подведомственному министерству здравоохранения Краснодарского края, на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Краснодарского края" ‒ 60 объектов (жилое помещение).

Руководитель департамента

строительства

Краснодарского края                                                                               И.С. Федосов